- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2012 г.                                 № 19	                            	х.Объединенный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории

Объединенного сельского поселения

на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с пунктом 5.11 приложения № 1 к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения от 18.03.2010 года № 27 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2011 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 20.10.2010 года № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения на 2011-2014 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 20.03.2012 года № 19

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения на 2011-2014 годы» по состоянию на 01.01.2012 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. руб) |  |  |  |  |  | Степень выполне-ния меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимено-вание показа- теля результа- тивности мероприятия | Ед. изм | план | факт | отклоне-ние, % | Уточненный план ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | облас-тной бюджет | мест- ный бюд-жет | всего | облас-тной бюджет | мест- ный бюд-жет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 599,8 | - | 599,8 | 599,5 | - | 599,5 |  |
| Содержание сетей уличного освещения | электроэнергия | кВт.ч | 58000 | 55700 | 96,0 | 272,1 | - | 272,1 | 272,0 | - | 272,0 | Выполнено, экономия |
|  | текущий ремонт линии электропередач | м | 440 | 440 | - | 43,0 | - | 43,0 | 43,0 | - | 43,0 | выполнено |
| Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | зимнее содержание автодорог | тыс.м2 | 89,44 | 89,44 | - | 7,0 | - | 7,0 | 6,9 | - | 6,9 | Выполнено |
|  | планировка грунтовых дорог | час/км | 32 | 32 | - | 22,4 | - | 22,4 | 22,4 | - | 22,4 | выполнено |
|  | текущий (ямочный ремонт) внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Заречная |  |  |  |  | 99,8 | - | 99,8 | 99,8 | - | 99,8 | выполнено |
|  | устройство горизонтальной дорожной разметки | м2 | 60 | 60 | - | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | выполнено |
| Содержание мест захоронения | акарицидная обработка кладбищ | га | 3,13 | 3,13 | - | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | выполнено |
| Прочие работы по благоустройству | Уборка территории поселения | - | - | - | - | 120,5 | - | 120,5 | 120,5 | - | 120,5 | выполнено |
|  | приобретение бензопилы, мотокосы | шт | 2 | 2 | - | 19,0 | - | 19,0 | 18,9 | - | 18,9 | выполнено |

I.СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

реализации  программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения на 2011-2014 годы»

Мероприятия программы в 2011 году предусматривали, что в сферу благоустройства будет направлено 599,8 тыс.рублей из средств бюджета поселения.

Фактическое освоение средств составило  599,5 тыс.руб. Степень освоения -99,9 %.

II. ДАННЫЕ

о целевом использовании средств бюджета

тыс.руб.

| Мероприятия | План на 2011 год, т.руб. | Кассовые расходы, т.руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание сетей уличного освещения | 315,1 | 315,0 | 100,0 |
| Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 139,2 | 139,1 | 99,9 |
| Содержание мест захоронения | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Прочие работы по благоустройству | 139,5 | 139,4 | 99,9 |
| Итого: | 599,8 | 599,5 | 99,9 |

III. ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Средства бюджета поселения, выделенные на реализацию Программы в 2011 году использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий. Цель достигнута.

IV. ОЦЕНКА

эффективности результатов реализации муниципальной программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей:

| развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | достигнуто |
| --- | --- |
| повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | достигнуто |
| улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | достигнуто |
| улучшение санитарного и экологического состояния поселения | достигнуто |
| повышение уровня эстетики поселения | достигнуто |
| привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | достигнуто |