- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2013 г.                                 № 31/3                           	х.Объединенный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Благоустройство территории Объединенного

сельского  поселения на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с пунктом 5.5 приложения № 1 к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения от 08.10.2012 года № 125 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2012 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Объединенного

сельского  поселения на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 20.10.2010 года № 117 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Объединенного  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 25.03.2013 года № 31/3

- ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Объединенного  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы», по результатам за 2012 год

- Основные результаты

Общий объем запланированных в 2012 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Объединенного  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 345,6 тыс. рублей.

Выполнено работ, оказано услуг на сумму 345,5 тыс. рублей. Общий объем исполнения Программы составил 100,0 процентов.

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проводились следующие работы:

1. Содержание сетей уличного освещения (электроэнергия).

2. Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров (очистка и россыпь ПГМ, планировка грунтовых дорог, текущий ремонт).

3. Содержание мест захоронения (акарицидная (противоклещевая) обработка кладбищ).

4. Прочие работы по благоустройству (уборка территории поселения путем сотрудничества с Центром занятости населения)

II. Меры по реализации Программы

В течение 2012 года принято 3 постановления Администрации Объединенного сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Объединенного сельского поселения от 20.10.2010 № 117 «Благоустройство территории Объединенного  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы»:

от 17.02.2012 № 9 – в связи с изменением объемов финансирования;

от 17.07.2012 № 97 – в связи с изменением объемов финансирования;

от 29.12.2012 № 31 – в связи с изменением объемов финансирования.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Объединенного  сельского  поселения на 2011 – 2014 годы» по состоянию на «01» января 2013 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | 237.4 | 0.0 | 0.0 | 237.4 | 0.0 | 237.4 | 0.0 | 0.0 | 237.4 | 0.0 | 237.3 | 0.0 | 0.0 | 237.3 | 0.0 |  |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | 78.9 | 0.0 |  |
| 3 | Содержание мест захоронения | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 |  |
| 4 | Прочие работы по благоустройству | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 |  |
|  | Всего по программе | 345.6 | 0.0 | 0.0 | 345.6 | 0.0 | 345.6 | 0.0 | 0.0 | 345.6 | 0.0 | 345.5 | 0.0 | 0.0 | 345.5 | 0.0 |  |

3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2012 году.

- Расходы, произведенные в 2012 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Объединенного сельского поселения.

- Превышение объемов ассигнований бюджета над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, отсутствует.

- Основные цели реализации Программы в 2012 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой.

- Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице № 3.

- Таблица № 2

- ИНФОРМАЦИЯ

- об оценке эффективности реализации Программы

- за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности |  | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой в 2012г. |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012г. |  | отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| 1 | Содержание сетей уличного освещения | тыс.кВт.ч |  | 56,2 |  | 55,2 |  | 98,2 |  |  |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | км |  | 6,8 |  | 6,8 |  | 100 |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронения | м2 |  | 3,16 |  | 3,13 |  | 99,1 |  |  |
| 4 | Прочие работы по благоустройству | чел |  | 2 |  | 2 |  | 100 |  |  |

Анализ реализации Программы в 2012 году показал, что эффективность реализации Программы составила 99,3% ((98,2+100+99,1+100)/4) программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы практически достигнуты.