- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2011 г.	                                  № 30	                		х.Объединенный

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Объединенного сельского

поселения на 2011 – 2013 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 18.03.2010г. № 27 «О  порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», распоряжением Администрации Объединенного сельского поселения от 28.03.2011г. № 19 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2013 годы» и руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2013 годы»  согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Объединенного сельского поселения (Н.В.Щипко) при формировании бюджета Объединенного сельского поселения на 2011 год предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2013 годы».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2013 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета Объединенного сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения_________________ Ю.А.Липчанский

Приложение №1

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 01.04.2011г. № 30

К

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2013 годы»» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | распоряжение Администрации Объединенного сельского поселения от 28.03.2011 № 19 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения» на 2011 – 2013 годы |
| Муниципальный заказчик программы | _ | Администрация Объединенного сельского поселения |
| Разработчик Программы | – | Администрация Объединенного сельского поселения |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | – – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической обстановки в Объединенном сельском поселении путем снижения нерационального потребления воды из подземных источников. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2013 годы»; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение № 1 «Информация о состоянии системы водоснабжения Объединенного сельского поселения по итогам 2010года». Приложение № 2 «Система программных мероприятий по реализации Программы». Приложение № 5 «Перечень объектов проектирования строительства в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году» Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: модернизация и строительство объектов водоснабжения, направленная на развитие инженерной инфраструктуры Объединенного сельского поселения; реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. |
| Сроки реализации Программы | – | 2011 – 2013 годы |
| Исполнители Программы | – | Администрация Объединенного сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | 11292,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 9802,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 1302,0 тыс. рублей; в 2012 году – 3500,0 тыс. рублей; в 2013 году – 5000,0 тыс. рублей. за счет средств бюджета поселения – 1490,6 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 198,0 тыс. рублей; в 2012 году – 532,2 тыс. рублей. в 2013 году – 760,4 тыс. рублей. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете, решением Собрания депутатов о бюджете поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической обстановки в Объединенном сельском поселении путем снижения нерационального потребления воды из подземных источников; снижение потерь воды. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Объединенного сельского поселения. |

Раздел 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Общие положения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основной целью Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

1.2. Характеристика проблемы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Объединенного сельского поселения характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет более 80 процентов (приложение № 1).

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 30  процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Объединенного сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников;

открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с капитальным ремонтом существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям.;

улучшение экологической обстановки в Объединенном сельском поселении путем снижения нерационального потребления воды из подземных источников.

Сроки реализации мероприятий программы – с 2011 по 2013 год. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2011 год –  80,0 процентов;

2012 год –  70,0 процентов;

2013 год –  50,0 процентов.

Раздел 3

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 2.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств  областного бюджета, средств бюджета Объединенного сельского поселения.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| Итого по Программе, в том числе: | 11292,6 | 1500,0 | 4032,2 | 5760,4 |
| Средства областного бюджета | 9802,0 | 1302,0 | 3500,0 | 5000,0 |
| Средства местных бюджетов | 1490,6 | 198,0 | 532,2 | 760,4 |

* Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете.

Раздел 4

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

Раздел 5

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Механизм реализации.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно Администрация Объединенного сельского поселения направляет в Администрацию Егорлыкского района перечень объектов, планируемых к финансированию для проведения отбора проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для включения в перечень объектов для  участия в реализации мероприятий областных целевых программ.

5.2. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Объединенного сельского поселения в соответствии с ее полномочиями.

Раздел 6

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

увеличение охвата населения централизованным водоснабжением;

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение экологической обстановки в Объединенном сельском поселении;

снижение потерь воды.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2013 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 50,1 процентов;

снижение потерь воды до 23,7 %;

повышение качества и надежности коммунальных услуг.

Перечень объектов проектирования строительства в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году, приведен в приложении № 3.

Приложение № 1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Объединенного сельского поселения

на 2011 – 2013 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии системы водоснабжения в Объединенном сельском поселении по итогам 2010 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Количество населенных пунктов, имеющих централи-зованный водопровод |  | Обеспеченность населения централи-зованным водоснабжением |  | Среднесуточ-ный отпуск воды населению и бюджето- финанси-руемым организациям | Одиночное протяжение водоводов и водопроводных сетей |  |  | Потери воды |  | Износ водо-про-вод-ных систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | % | тыс. человек | % | литров/ сутки на 1 человека | всего, км | в том числе нуждается в замене |  | тыс. м3/ год | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км | % |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объединенное сельское поселение | 2 | 40 | 0,848 | 40,7 | 29,8 | 9,6 | 8,3 | 86,4 | 11,1 | 36,7 | 86,4 |

Приложение № 2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Объединенного сельского поселения

на 2011 – 2013 годы»

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего* | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011* | 2012* | 2013* |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и строительство объектов водоснабжения, направленная на развитие инженерной инфраструктуры поселения | 2011 – 2013 | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа систем водоснабжения | 5000,0 | - | - | 5000,0 | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 760,4 | - | - | 760,4 | бюджет поселения |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2011 – 2013 | Администрация Объединенного сельского поселения | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением | 3500,0 | - | 3500,0 | - | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 532,2 | - | 532,2 | - | бюджет поселения |
| 3 | Проектирование строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2011-2013 | Администрация Объединенного сельского поселения |  | 1302,0 | 1302,0 | - | - | областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 198,0 | 198,0 | - | - | бюджет поселения |
|  | Итого: |  |  |  | 11292,6 | 1500,0 | 4032,2 | 5760,4 |  |

* Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Объединенного сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.

Приложение № 3

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Объединенного сельского поселения

на 2011 – 2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов проектирования строительства в рамках мероприятий,

запланированных к реализации в 2011 году

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Всего | Объемы финансирования за счет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областного бюджета | Бюджета поселения |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в х. Калмыков Егорлыкского района | 1500,0 | 1302,0 | 198,0 |
|  | Итого | 1500,0 | 1302,0 | 198,0 |