РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2014 года                     № 160/2                           х. Объединенный

О внесении изменений в постановление

от  01.10.2013г. № 118/1 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

Объединенного сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с постановлением  Администрации Объединенного сельского поселения от 26.09.2014г. № 160/1 «О внесении изменений в постановление  от 01.10.2013 №118 «Об утверждении муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие транспортной системы», пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 01.10.2013г. № 118/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год»:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

- Приложение

- к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 26.09.2014 № 160/2

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по муниципальному хозяйству | увеличение протяженности дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | X | 485,0 | 418,2 | 0 | 66,8 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | Старший инспектор по муниципальному хозяйству | увеличение протяженности дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 01.01.2014-31.12.2014 | 485,0 | 418,2 | 0 | 66,8 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие - Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | Старший инспектор по муниципальному хозяйству | увеличение протяженности дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 01.01.2014-31.12.2014 | 485,0 | 418,2 | 0 | 66,8 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров | Старший инспектор по муниципальному хозяйству | увеличение протяженности дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по муниципальному хозяйству | увеличение протяженности дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения, отвечающих нормативным требованиям | X | 485,0 | 418,2 | 0 | 66,8 | 0 |