РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2014 года                            № 204/2                      х. Объединенный

О внесении изменений в постановление

от  01.10.2013г. № 113/1 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

Объединенного сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно

-коммунальными услугами населения

Объединенного сельского поселения»  на 2014 год

В соответствии с постановлением  Администрации Объединенного сельского поселения от 28.11.2014г. № 204/1 «О внесении изменений в постановление  от 01.10.2013 №113 «Об утверждении муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения», пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление от 01.10.2013г. № 113/1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения»  на 2014 год»:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

- Приложение

- к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 28.11.2014 № 204/2

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | X | 2095,5 | 1738,7 | 0 | 356,8 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Мероприятия в области коммунального хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | выполнение отдельных мероприятий для реализации муниципальной программы в целом | 01.01.2014-31.12.2014 | 33,1 | 0 | 0 | 33,1 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие – подготовка сметной документации | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Подготовка сметной документации для выборочного капитального ремонта водопроводных сетей | 01.01.2014-31.12.2014 | 33,1 | 0 | 0 | 33,1 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - подготовка сметной документации | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие – Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию | Заведующая сектором экономики и финансов | поддержка МУП «Росинка-2» | 01.01.2014-31.12.2014 | 212,7 | 0 | 0 | 212,7 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие – Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию | Заведующая сектором экономики и финансов | поддержка МУП «Росинка-2» | 01.01.2014-31.12.2014 | 212,7 | 0 | 0 | 212,7 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы - Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | поддержка МУП «Росинка-2» | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие - Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, заведующая сектором экономики и финансов | Полностью отремонтированные водопроводные сети | 31.12.2014 | 1738,7 | 1738,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие - Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, заведующая сектором экономики и финансов | Полностью отремонтированные водопроводные сети | 31.12.2014 | 1738,7 | 1738,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы - Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Полностью отремонтированные водопроводные сети | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Основное мероприятие - Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | заведующая сектором экономики и финансов | Обеспечение софинансирования капитального ремонта водопроводных сетей | 31.12.2014 | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 | 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие- Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | заведующая сектором экономики и финансов | Обеспечение софинансирования капитального ремонта водопроводных сетей | 31.12.2014 | 111,0 | 0 | 0 | 111,0 | 0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы - Софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | заведующая сектором экономики и финансов | Обеспечение софинансирования капитального ремонта водопроводных сетей | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства, заведующая сектором экономики и финансов | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | X | 2095,5 | 1738,7 | 0 | 356,8 | 0 |