РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г                              	№ 77                            х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Объединенного

сельского поселения» за 2014 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Объединенного  сельского поселения» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Объединенного  сельского поселения» за 2014 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 30.04.2015 года № 77

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Объединенного  сельского поселения» за 2014 год

1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Объединенного сельского поселения.

2. В состав Муниципальной программы включена одна подпрограмма:

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы  являются:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации,

- строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

- строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации.

- мероприятия в области коммунального хозяйства.

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, т.к. источниками финансирования программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства. Поэтому на финансирование данной программы было выделено 2195,4 тыс.рублей.

3. Бюджетные ассигнования программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Объединенного  сельского поселения» были направлены на:

- капитальный ремонт и  объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

- софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и  объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- мероприятия в области коммунального хозяйства, которое включает такие расходы как – строительный контроль за проведением работ, достоверность определения сметной стоимости, прохождение экспертизы, работы о подготовке сметной документации и т.д.;

- предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Объединенного  сельского поселения» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Объединенного  сельского поселения»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

3,2/3,2=1

21,6/21,6=1

47/53=0,9

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(1+1+0,9)/3*100=97

Значение показателя результативности больше 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая.

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(2195,4/2195,4)*100=100

Если значение показателя результативности и значение показателя полноты использования бюджетных средств больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 3,2 | 3,2 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ильинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Объединенного сельского поселения; | процентов |  | 0 | 0 |  |
|  | доля водопроводных сетей и объектов водопроводного хозяйства, нуждающихся в замене | процентов |  | 21,6 | 21,6 |  |
|  | - уровень газификации Объединенного сельского поселения; | процентов |  | 53,0 | 47,0 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Капитальный ремонт части объекта водопроводного хозяйства | Выполнен капитальный ремонт части объекта водопроводного хозяйства |  |
| 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения Объединенного сельского поселения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Без финансирования | Без финансирования |  |
| 1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Строй. контроль за проведе нием работ; Предоставление субсидий | Выполнен строй. контроль за проведе нием работ; Предоставлены субсидии |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» | всего | 2195,4 | 2195,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 456,7 | 456,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» | всего | 2195,4 | 2195,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 456,7 | 456,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 111,0 | 111,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 111,0 | 111,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 33,0 | 33,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию | всего | 312,7 | 312,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 312,7 | 312,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Капитальный ремонт и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 1738,7 | 1738,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1738,7 | 1738,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурСофинансирование мероприятий по капитальному ремонту и объектов водопроводно-канализационного хозяйства; 111,0; 111,0. Мероприятия в области коммунального хозяйства; 33,0; 33,0. Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию; 312,7; 312,7. капитальный ремонт и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; 1738,7; 1738,7; 0; 0. ВСЕГО:; 2195,4; 2195,4. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 0 | 0 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 0 |  |
| Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию | 0 | 0 |  |
| Капитальный ремонт и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Объединенного сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | - | 100 |  |  | 33,0 | 100 |
| Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию | - | 100 |  |  | 312,7 | 100 |
| Капитальный ремонт и объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 94 | 6 | 1738,7 | 94 | 111,0 | 6 |
| ВСЕГО: |  |  | 1738,7 |  | 456,7 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |