РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016 г                                   №   94                               х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2015 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 11   части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2015 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2015 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 29.04.2016 года № 94

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2015 год

1. В 2015 году мероприятия муниципальной программы были направлены повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Объединенного сельского поселения.

2. Программа «Благоустройство» имеет 1 подпрограмму - подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание сетей уличного освещения;

- расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп;

- содержание мест захоронения;

- - прочие работы по благоустройству

- - мероприятия по капитальному ремонту памятников и было направленно 491,1 тыс. рублей.

3. Бюджетные ассигнования программы «Благоустройство» направлены на оплату расходов за электроэнергию уличного освещения, наведение порядка на территории кладбищ и их акарицидную (противоклещевую) обработку, наведение порядка на территориях общего пользования: вырубка кустарников и сухих деревьев, уборка мусора, покос травы, побелка, высадка цветов.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

6. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и решения  задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 48,35/56,5=0,8

б) содержание мест захоронения– 3,13/3,13 = 1

в) содержание памятников – 0,29/0,29=1

г) прочие мероприятия по благоустройству– 8/8=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(0,8+1+1+1) /4*100=95 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(491,1/491,4) *100=100 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт. ч |  | 56,5 | 48,350 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка (2 раза) | га |  | 3,13 | 3,13 |  |
|  | площадь памятников, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка (2 раза) | га |  | 0,29 | 0,29 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 8 | 8 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.5 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 491,4 | 491,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 491,4 | 491,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» | всего | 491,4 | 491,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 491,4 | 491,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 318,0 | 317,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 318,0 | 317,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | всего | 7,0 | 6,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 6,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание мест захоронения | всего | 115,3 | 115,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 115,3 | 115,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Прочие работы по благоустройству | всего | 37,1 | 37,1 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 37,1 | 37,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников | всего | 14,0 | 14,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 14,0 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание сетей уличного освещения; 318,0; 317,9. Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп; 7,0; 6,9. Содержание мест захоронения; 115,3; 115,2. Прочие работы по благоустройству; 37,1; 37,1. Мероприятия по капитальному ремонту памятников; 14,0; 14,0. ВСЕГО:; 491,4; 491,1. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание сетей уличного освещения | 0 | 0 |  |
| Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 0 | 0 |  |
| Содержание мест захоронения | 0 | 0 |  |
| Прочие работы по благоустройству | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту памятников | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  | 317,9 |  |
| Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  | 6,9 |  |
| Содержание мест захоронения |  |  |  |  | 115,2 |  |
| Прочие работы по благоустройству |  |  |  |  | 37,1 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту памятников |  |  |  |  | 14,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 491,1 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |