РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2015 г                              	№  82                           х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы» за 2014 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3   части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2014 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 30.04.2015 года № 82

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2014 год

1. В 2014 году мероприятия муниципальной программы были направлены на содержание и ремонт имеющихся в муниципальной собственности Администрации Объединенного сельского поселения внутрипоселковых дорог и тротуаров. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

2. Программа «Развитие транспортной системы» имеет 1 подпрограмму - подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения».

- Основным мероприятием подпрограммы «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения» в 2014 являлось содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров, финансирование которого осуществляется за счет средств дорожного фонда Объединенного сельского поселения и средств областного бюджета и было направленно 470,0 тыс. рублей.

3. На основании заключенного соглашения между администрацией сельского поселения и муниципальным районом были выделены субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в размере 418,2 рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с долевым финансированием (6%).

4. Бюджетные ассигнования программы «Развитие транспортной системы» направлены на содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

6. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

7. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и решения задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

8. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы»:

- Критерий «оценка эффективности реализации программы равен:

32,6/39,1=0,83*100=83,4%    075/0,8=0,93*100=93,7  - удовлетворительный

- Критерий «оценка соответствия запланированному уровню затрат» программы равен:

470,0/470,0=1  - уровень высокий.

Программа считается эффективной, если показатели больше или равны 1.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог и тротуаров | % |  | 39,1 | 32,6 |  |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения». 1.1.; количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров; км; 0,8; 0,75. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог и тротуаров | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 0,8 | 0,75 |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | соглашение | субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 470,0 | 470,0 |
|  |  | областной бюджет | 418,2 | 418,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 51,8 | 51,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров Объединенного сельского поселения | всего | 470,0 | 470,0 |
|  |  | областной бюджет | 418,2 | 418,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 51,8 | 51,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего | 470,0 | 470,0 |
|  |  | областной бюджет | 418,2 | 418,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 51,8 | 51,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурМероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров; 470,0; 470,0; 0; 0. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров, включая разработку проектно-сметной документации; 0; 0; 0; 0. Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров, включая разработку проектно-сметной документации; 0; 0. ВСЕГО:; 470,0; 470,0. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (6 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и тротуаров | 94 | 6 | 418,2 | 94 | 26,8 | 6 |
| Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и тротуаров, включая разработку проектно-сметной документации | - | - |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и реконструкции внутрипоселковых дорог и тротуаров, включая разработку проектно-сметной документации | - | - |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 418,2 |  | 26,8 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |