- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2014 г.                                 № 56                           	х.Объединенный

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Объединенного сельского

поселения на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с пунктом 5.5 приложения № 1 к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения от 08.10.2012 года № 125 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 18.03.2010 года № 27 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Объединенного сельского поселения (2011-2014 годы)», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения   _____________Ю.А.Липчанский

Приложение

к постановлению Администрации

Объединенного сельского поселения

от 27.03.2014 года № 56

- ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

- I. Основные результаты

Общий объем запланированных в 2013 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи составил 5132,4 тыс. рублей.

Выполнено работ на сумму 5132,4 тыс. рублей, оплачено на 405,8 тыс.рублей. Общий объем исполнения Программы составил 100,0 процентов.

В результате реализации мероприятий Программы за счет бюджетных средств проводились работы на 3 объектах, в том числе по направлениям:

1. Мероприятия по развитию газификации в сельской местности, в том числе:

1.1. Разработка ПСД на строительство газопровода по ул. Заречная в х.Объединенный Егорлыкского района

2. Строительство, реконструкция муниципальных объектов ВКХ, в том числе:

2.1. Буровая разведочно-эксплутационная на воду скважина для водоснабжения х. Объединенный Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области;

2.2. Буровая разведочно-эксплутационная на воду скважина для водоснабжения х. Калмыков Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2013 года принято 3 постановления Администрации Объединенного сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Объединенного сельского поселения от 01.04.2011 № 30 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2014 годы»: от 21.08.2013 № 96 – в связи с изменением объемов финансирования; от 09.12.2013 № 164 – в связи с изменением объемов финансирования; от 30.12.2013 № 186 – в связи с изменением объемов финансирования

- III. Оценка эффективности реализации Программы

3.1. Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении средств на проведение программных

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Объединенного сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по состоянию на «01» января 2014 г.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Объединенного сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 1190.8 | 0.0 | 1119.3 | 71.5 | 0.0 | 1190.8 | 0.0 | 1119.3 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 0.0 | неосвоение составило 4726.5 тыс.руб. средств обл.бюдж. из-за отсутствия финансирования из обл. бюджета |
| 2 | Строительство, реконструкция муниципальных объектов ВКХ | 3837.6 | 0.0 | 3607.2 | 230.4 | 0.0 | 3837.6 | 0.0 | 3607.2 | 230.4 | 0.0 | 230.3 | 0.0 | 0.0 | 230.3 | 0.0 |  |
| 3 | Достоверность определения сметной стоимости проектных работ | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |  |
| 4 | Выполнение исполнительной документации | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 |  |
| 5 | Строительный контроль | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |  |
|  | Всего по программе | 5132.4 | 0.0 | 4726.5 | 405.9 | 0.0 | 5132.4 | 0.0 | 4726.5 | 405.9 | 0.0 | 405.8 | 0.0 | 0.0 | 405.8 | 0.0 |  |

3.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2013 году.

- Расходы, произведенные в 2013 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Объединенного сельского поселения.

- Всего не освоено средств областного бюджета в сумме 4726,5 тыс. рублей. Причины неосвоения средств: отсутствие финансирования из областного бюджета, что привело к образованию кредиторской задолженности по выполненным работам.

- Превышение объемов ассигнований бюджета над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, отсутствует.

- Основные цели реализации Программы в 2013 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

- Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет:

- из областного бюджета – 4726,5 тыс. рублей.

3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой.

- Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице № 3.

- Таблица № 2

- ИНФОРМАЦИЯ

- об оценке эффективности реализации Программы

- за отчетный 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой в 2013г. | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г. | отклонение от планового значения (процентов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Разработка ПСД на строительство газопровода по ул. Заречная в х.Объединенный Егорлыкского района | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2. | Буровая разведочно-эксплутационная на воду скважина для водоснабжения х. Объединенный Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 3. | Буровая разведочно-эксплутационная на воду скважина для водоснабжения х. Калмыков Объединенного сельского поселения Егорлыкского района Ростовской области | шт | 1 | 1 | 100 |  |

Анализ реализации Программы в 2013 году показал, что эффективность реализации Программы составила 100% программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.