РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2013 года                            № 115/1                           х. Объединенный

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Объединенного

сельского поселения «Благоустройство»  на 2014 год

В соответствии с пунктом 5.2 части 4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.2013 № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалистам Администрации Объединенного сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Объединенного сельского поселения                           Ю.А.Липчанский

- Приложение

- к постановлению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 01.10.2013 № 115/1

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Объединенного сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | X | 312,6 | 0 | 0 | 312,6 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие – Содержание сетей уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014-31.12.2014 | 258,6 | 0 | 0 | 258,6 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие – оплата электроэнергии уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014-31.12.2014 | 258,6 | 0 | 0 | 258,6 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы - оплата электроэнергии уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Основное мероприятие – Содержание мест захоронения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014-31.12.2014 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие – противоклещевая обработка территории кладбищ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014-31.12.2014 | 6,5 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Основное мероприятие – Прочие работы по благоустройству | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014-31.12.2014 | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие – уборка территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014-31.12.2014 | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | 0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы - уборка территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2014-31.12.2014 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | X | 312,6 | 0 | 0 | 312,6 | 0 |