РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2022 года                            № 18                         х. Объединенный

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Благоустройство» за 2021 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.18г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2021 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2021 год на официальном сайте администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                                    Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению администрации

Объединенного сельского поселения

от 29.04.2022 г. № 18

Отчет

о реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» за 2021 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

Реализация в 2021 году мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» (далее Программа) в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

- развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества предоставляемых услуг;

- совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Объединенного сельское поселение»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;

- обеспечение активного участия населения Объединенного сельского поселения в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

- Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Благоустройство территории поселения»;

Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Подпрограмма №3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

В рамках реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения»;

- основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп»;

- основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения»;

- основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству».

В рамках реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 2.1 «Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, технического, авторского надзора»;

- основное мероприятие 2.2 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации».

В рамках реализации Подпрограммы 3 включают следующее мероприятие:

Основное мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей». В связи с отсутствием финансирования данная подпрограмма не была реализована.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Непредвиденных рисков, повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2021 году не было.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 15 796,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 14 149,9 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 646,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 15 537,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 13 919,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 617,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год представлены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

а) Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов –67,5/67,5= 1,0;

б) Процент привлечения организаций к работам по благоустройству – 85,0/85,0= 1;

в) Доля благоустроенной территории -100,0/100,0=1;

г) Доля очистки территорий от несанкционированных свалок -100,0/100,0=1;

д) Доля газифицированных домовладений в поселении – 98,0/50,0=2,0;

е) Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей – 30/0=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

15 537,5 тыс. рублей / 15 796,8 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимания, что все основные мероприятия муниципальной программы выполнены, то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за уличное освещение, проведение работ по содержанию и обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения | Выполнено | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности населения при посещении кладбищ и памятников | Проведены работы по противоклещевой обработке территории кладбищ, памятников. Проведены мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок. |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по капитальному ремонту памятников» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | Без финансирования |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | Без финансирования |  |  |
| 8 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1.1 |  | х | х | х | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» | х | х | х | х | х | х | - |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение жилищно-коммунальных условий населения | Реализовано строительство газопроводов низкого давления х. Терновский, х. Новая Деревня, х. Дудукалов Егорлыкского района Ростовской области протяженностью 10752,5 м. |  |  |
| 11 | Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | х | х | х | х | х | х | - |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света» | Администрация Объединенного сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Объединенного сельского поселения. | В связи с отсутствием финансирования данная подпрограмма не была реализована. |  |  |
| 13 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Администрация Объединенного сельского поселения | х | х | х | Повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | - |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 15796,8 | 15796,8 | 15537,5 |
|  | Бюджет поселения | 15796,8 | 15796,8 | 15537,5 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 14149,9 | 14149,9 | 13919,6 |
|  | -бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории поселения» | Всего | 651,2 | 651,2 | 636,7 |
|  | Бюджет поселения | 651,2 | 651,2 | 636,7 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» | Всего | 490,8 | 490,8 | 482,4 |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп» | Всего | 30,0 | 30,0 | 24,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Всего | 64,0 | 64,0 | 63,9 |
| Основное мероприятие 1.4 «Прочие работы по благоустройству» | Всего | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Основное мероприятие 1.5 «Мероприятия по капитальному и текущему ремонту памятников» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1.6 «Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 15145,6 | 15145,6 | 14900,8 |
|  | Бюджет поселения | 995,7 | 995,7 | 981,2 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 14149,9 | 14149,9 | 13919,6 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, технического, авторского надзора» | Всего | 108,5 | 108,5 | 108,4 |
| Основное мероприятие 2.2 «Расходы на строительство и реконструкцию объектов газификации» | Всего | 15 037,1 | 15 037,1 | 14 792,4 |
| Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Бюджет поселения | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет поселения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света» | Всего | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Объединенного сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов | проценты | 75,0 | 67,5 | 67,5 |  |
| 2. | Процент привлечения организаций к работам по благоустройству | проценты | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3. | Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4. | Доля очистки территорий от несанкционированных свалок; | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Доля газифицированных домовладений в поселении | проценты | 50,0 | 50,0 | 98,0 | строительство газопроводов низкого давления х. Терновский, х. Новая Деревня, х. Дудукалов Егорлыкского района Ростовской области протяженностью 10752,5 м. |
| 6. | Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | проценты | 0,0 | 30,0 | 0 | Нет электрических сетей находящихся в собственности |