РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2020 года                            № 27                               х. Объединенный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Благоустройство» за 2019 год

### В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и пунктом 4 постановления Администрации Объединенного сельского поселения от 16.09.13 г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Объединенного сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Объединенное сельское поселение»,

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2019 год согласно приложению к постановлению.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2019 год на официальном сайте Администрации Объединенного сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения   _____________ Ю.А. Липчанский

Приложение

к постановлению

Администрации Объединенного

сельского поселения

от 28.04.2020 года № 27

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство» за 2019год

1. В 2019 году мероприятия муниципальной программы были направлены на повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Объединенного сельского поселения.

2. Программа «Благоустройство» имеет 3 подпрограммы –

1 подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения».

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- - содержание сетей уличного освещения;

- - содержание мест захоронения;

- - расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп;

- - прочие работы по благоустройству;

- - мероприятия по капитальному ремонту памятников;

- мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок;

- расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора;

- расходы по озеленению территории.

2 подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Основным мероприятием подпрограммы являятся:

- строительство газовых сетей;

- расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации.

3 подпрограмма «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

Основным мероприятием подпрограммы является:

- приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей.

3. Бюджетные ассигнования программы «Благоустройство» направлены на оплату расходов за электроэнергию уличного освещения, наведение порядка на территории кладбищ и их аккарицидную (противоклещевую) обработку, наведение порядка на территориях общего пользования: вырубка кустарников и сухих деревьев, уборка мусора, покос травы, побелка, высадка цветов, реконструкция, ремонт ограждений фасадов, обустройство детских площадок, выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений, расходы на осуществление строительного, технического и авторского надзора по капитальному ремонту памятников.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство» приведены в таблице № 1 к данному постановлению.

5. Внесение изменений в муниципальную программу ответственным исполнителем производились на основании решений Собрания депутатов поселения.

6. Программа будет реализовываться в направлении поставленных целей и решения задач посредством достижения целевых индикаторов и показателей.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство»:

- Критерий «Степень достижения целей и задач» равен:

а) содержание сетей уличного освещения – 43,3/54=0,8

б) содержание мест захоронения– 3,13/3,13 = 1

в) прочие мероприятия по благоустройству– 6/6=1

г) установка прожекторов (замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света)– 40/40=1

- Критерий «Степень реализации основных мероприятий» равен:

(0,8+1+1+1) /4*100=95 - высокая

- Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат» равен:

(8164,7/8192,2) *100=99,7 - удовлетворительная

Программа считается эффективной.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь территории общего пользования поселения, приведенной в удовлетворительное состояние | КВ.м |  | 10 000,0 | 10 000,0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | количество потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения | тыс. кВт. ч |  | 54 | 43,3 | Экономия потребленной электроэнергии |
|  | площадь кладбищ, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка (2 раза) | га |  | 3,13 | 3,13 |  |
|  | площадь памятников, на которых произведена акарицидная (противоклещевая) обработка (2 раза) | га |  | 0,27 | 0,27 |  |
|  | количество проведенных субботников по наведению порядка на территории поселения | ед. |  | 6 | 6 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | Достигнуто |  |
| 1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | Достигнуто |  |
| 1.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.5 | Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.6 | Расходы по озеленению территории | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |
| 1.7. | Расходы на капитальный ремонт памятников | Администрация Объединенного сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | Достигнуто |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство» за 2019г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 8192,2 | 8164,7 |
|  |  | областной бюджет | 6963,4 | 6936,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1228,8 | 1228,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Благоустройство территории Объединенного сельского поселения» | всего | 651,7 | 651,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 651,7 | 651,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 370,4 | 370,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 370,4 | 370,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | всего | 6,2 | 6,1 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 6,2 | 6,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Содержание мест захоронения | всего | 19,1 | 19,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 19,1 | 19,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Прочие работы по благоустройству | всего | 241,0 | 240,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 241,0 | 240,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 |
| Основное мероприятие1.5 | Капитальный ремонт памятников | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | Всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора | Всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Расходы по озеленению территории | всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Жилищно-коммунальное хозяйство | всего | 7427,0 | 7400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 6963,4 | 6936,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 463,6 | 463,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство газовых сетей | всего | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | всего | 7427,0 | 7400,0 |
|  |  | Областной бюджет | 6963,4 | 6936,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 463,6 | 463,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | всего | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | всего | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 113,5 | 113,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Объединенного сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Содержание сетей уличного освещения; 370,4; 370,4; 0,0. Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп; 6,2; 6,1; 0,1. Содержание мест захоронения; 19,1; 19,0; 0,1. Прочие работы по благоустройству; 241,0; 240,7; 0,3. Расходы на капитальный ремонт; 15,0; 15,0; 0,0. Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора; 0,0; 0,0; 0,0. Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок; 0,0; 0,0; 0,0. Расходы на озеленение территории; 0,0; 0,0; 0,0. Строительство газовых сетей; 0,0; 0,0; 0,0. Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации; 7427,0; 7400,0; 27,0. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей; 113,5; 113,5. ВСЕГО:; 8192,2; 8164,7; 27,5. - Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | Сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Содержание сетей уличного освещения | 0 | 0 |  |
| Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 0 | 0 |  |
| Содержание мест захоронения | 0 | 0 |  |
| Прочие работы по благоустройству | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок | 0 | 0 |  |
| Расходы на капитальный ремонт | 0 | 0 |  |
| Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора | 0 | 0 |  |
| Расходы на озеленение территории | 0 | 0 |  |
| Строительство газовых сетей | 0 | 0 |  |
| Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | 0 | 0 |  |
| Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: | 0 | 0 |  |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Объединенного сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Объединенного сельского поселения в отчетном году «Благоустройство» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (5,9 %) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств бюджета поселения |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание сетей уличного освещения |  |  |  |  | 370,4 |  |
| Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  | 6,1 |  |
| Содержание мест захоронения |  |  |  |  | 19,0 |  |
| Прочие работы по благоустройству |  |  |  |  | 240,7 |  |
| Мероприятия по реконструкции и ремонту ограждений, фасадов, обустройству детских площадок |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Расходы на капитальный ремонт |  |  |  |  | 15,0 |  |
| Расходы на осуществление технического, авторского, строительного надзора |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Расходы на озеленение территории |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Строительство газовых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации | 6963,4 | 436,6 | 6936,4 |  | 463,6 |  |
| Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей |  |  |  |  | 113,5 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1228,3 |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |