РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОБЪЕДИНЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 декабря 2023 года                          № 181                           х. Объединенный

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Объединенного

сельского поселения «Благоустройство» на 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Объединенного сельского поселения от 21.05.2018 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Объединенного сельского поселения» и от 10.12.2018 года №116 «Об утверждении муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство»», руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Объединенное сельское поселение,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Объединенного сельского поселения                            Ю.А. Липчанский

- Приложение

- к распоряжению Администрации Объединенного сельского поселения

- от 29.12.2023 № 181

План

реализации муниципальной программы Объединенного сельского поселения «Благоустройство» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство территории поселения |  | X | X | 685,1 | - | - | 685,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие – Содержание сетей уличного освещения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц | 31.12.2024 | 550,9 | - | - | 550,9 | - |
| 3 | Контрольное событие программы - оплата электроэнергии уличного освещения |  | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем освещения улиц |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие – Расходы по организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп | 31.12.2024 | 42,3 | - | - | 42,3 | - |
| 5 | Контрольное событие программы- организации сбора, временного хранения, ртутьсодержащих ламп |  | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем организации сбора, временного хранения, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие – Содержание мест захоронения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 31.12.2024 | 51,9 | - | - | 51,9 | - |
| 7 | Контрольное событие программы - противоклещевая обработка территории кладбищ |  | повышение безопасности населения при посещении кладбищ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие – Прочие работы по благоустройству | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | 31.12.2024 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 9 | Контрольное событие программы - уборка территории поселения |  | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | повышение удовлетворенности населения Объединенного сельского поселения уровнем благоустройства | X | 685,1 | - | - | 685,1 | - |